# Preparação de Ambiente

Durante a fase de preparação de ambiente se é criado todo o ambiente de trabalho necessário para acomodar o time de desenvolvimento do projeto, isto inclui diversos setores que devem ser administrados para um desenvolvimento organizado e agradável para trabalhar, sendo eles:  
 Foi criado uma página exclusiva para o projeto na plataforma do Notion, para que os desenvolvedores tivessem acesso ao quadro de tarefas (Kanban board), planilha de horários, GitHub do projeto, prototipação do projeto no Figma, link para o canal de comunicação (whatsapp) e o cronograma do projeto.

Com os horários de cada integrante definidos, foram marcadas as reuniões semanais do projeto. Nas quais inicialmente o planejamento era para que fossem 2 por semana, mas por conta da disparidade de horários da equipe acabou sendo reduzido para 1 reunião semanal.  
 Além disso foram designadas as tarefas para cada integrante respectivamente, sendo elas divididas por sessões da página solicitada pelo cliente.

# Prototipação

Durante a prototipação do projeto foi criado o protótipo do que posteriormente foi desenvolvido na fase de desenvolvimento. Cada integrante trabalhou no design e disposição das suas sessões utilizando como base as instruções dadas pelo cliente.

Tivemos alguns imprevistos com o prazo de entrega de algumas partes, acarretando uma entrega em um tempo apertado para revisão e correção de possíveis erros e ajustes a serem feitos. Apesar dos contratempos, todas as partes foram entregues e revisadas, cumprindo com a expectativa do cliente ao realizarmos a apresentação para ele.  
 Após apresentarmos o protótipo ao cliente, ele nos solicitou alguns ajustes em determinadas sessões que foram rapidamente atendidos pelos desenvolvedores responsáveis por elas.

# Desenvolvimento

Na etapa de desenvolvimento os contribuidores tiveram que desenvolver cada um a sua parte da qual fizeram a prototipação. Durante este período de desenvolvimento, um dos Devs acabou sobrecarregado, pois a sua sessão do site era muito extensa, com isso, acabamos decidindo por dividir esta sessão em três partes, uma ficando para ele, e as outras duas foram remanejadas entre os outros participantes da equipe.   
Além disso, tivemos algumas dúvidas quanto a parte da responsividade do site, alguns dos desenvolvedores não sabiam exatamente como deveria ser feito, mas sanadas suas dúvidas tudo correu bem.

Fora essas situações não tivemos quaisquer outros problemas relacionados ao desenvolvimento, tudo correu bem, todos conseguiram entregar as suas partes dentro do prazo estipulado e finalizamos o projeto antes da data prevista.

# Entrega

Após finalizado o desenvolvimento do projeto, marcamos uma reunião com o cliente para que pudéssemos entregar o projeto. Durante a reunião de entrega o cliente elogiou o trabalho e o empenho da equipe e ficou muito satisfeito com o resultado apresentado.   
 O cliente não exigiu nenhuma mudança ou ajuste após a entrega.